خطة تصحيح المسار Matrix Scanner SaaS من النقطة الحالية إلى إعداد Telegram Bot الإصدار: ١.٠ تاريخ الوثيقة: ٤ يونيو ٢٠٢٦

الغرض من هذه الوثيقة هو تثبيت المسار التنفيذي الصحيح للمشروع بعد تصحيح المفهوم: يوجد AI واحد فقط داخل شات الأدمن، بينما باقي الأجزاء هي طبقات تشغيل وتحكم وتخزين وتكامل.

١. الملخص التنفيذي

هذه الوثيقة تحدد الخطة التنفيذية الكاملة لمشروع Matrix Scanner SaaS من الوضع الحالي حتى إعداد Telegram Bot، مع الالتزام بعدم هدم ما تم إنجازه سابقًا، بل استخدامه كأساس للتطوير التالي.

الفكرة المحورية بعد التصحيح: لا توجد عدة عقول ذكاء اصطناعي داخل المشروع. يوجد عقل واحد فقط هو Admin AI Chatbot داخل الأدمن/البورتال، وهو المسؤول عن المناقشة، التشخيص، اختيار الأدوات، طلب تشغيلها، اقتراح أدوات جديدة، اختبارها وتنقيحها، وتوليد التقارير.

أما Tool Registry وTool Runtime وReports وTelegram فهي مكونات خدمية حول هذا العقل الواحد، وليست AI مستقلة.

٢. القاعدة الحاكمة للخطة

• لا نهدم أي جزء من SaaS Core أو Agent أو Tool Registry أو Baseline أو Portal أو Reports.

• لا ننشئ AI مستقل للتشخيص أو التقارير أو بناء الأدوات.

• نستخدم Diagnostic Agent الحالي كبنية جلسات وقرارات، وليس كعقل مستقل.

• نستخدم Tool Builder الحالي كمسار منظم داخل نفس شات الأدمن.

• نستخدم Telegram لاحقًا كواجهة خارجية لنفس Admin AI Chatbot.

• كل أدوات التنفيذ تظل read-only في هذه المرحلة، ولا توجد أوامر shell حرة أو destructive actions.

٣. الوضع الحالي الذي سيتم البناء عليه

• SaaS Core موجود ويعمل.

• Admin وPortal موجودان وتم اختبارهما.

• Agent Runtime موجود ويستطيع polling وتنفيذ AgentJob.

• Tool Registry وToolPolicy وPlanTool موجودة.

• Baseline Scan موجود، والبروفايل debian_nginx_opt يعمل end-to-end.

• النتائج تُخزن في نماذج منظمة مثل services وdomains وapplications وlog sources.

• Reports foundation موجودة ويمكن استخدامها لاحقًا لتقارير تقنية ومبسطة.

• Telegram foundation موجودة جزئيًا، وسيتم تطويرها لاحقًا كواجهة لنفس الشات بوت.

٤. المعمارية المصححة

المشروع بعد التصحيح يتكون من AI واحد وخمس طبقات خدمية حوله:

| المكون | الدور | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| Admin AI Chatbot | العقل الوحيد داخل النظام | المناقشة، التشخيص، اختيار الأدوات، طلب تشغيلها، اقتراح أدوات جديدة، تبسيط النتائج، إنشاء التقارير. |
| SaaS Backend | طبقة الإدارة والتحكم | إدارة الحسابات والسيرفرات والصلاحيات والسياسات والتخزين وسير العمل. |
| Tool Registry / Policy | مخزن الأدوات وقواعد السماح | تعريف الأدوات، ربطها بالخطط، تحديد صلاحيات التشغيل، منع الأدوات غير المسموحة. |
| Internal Runtime / Agent | ذراع التنفيذ على السيرفر | تنفيذ الأدوات read-only، إرجاع النتائج، العمل وفق أوامر المنصة فقط بدون تفكير مستقل. |
| Reports Engine | إنتاج التقارير | توليد تقارير تقنية وتبسيطها للعميل من خلال نفس الشات بوت. |
| Telegram Bot | واجهة خارجية لاحقة | استخدام نفس Admin AI Chatbot من خارج لوحة التحكم مع نفس الصلاحيات والسياسات. |

٥. خريطة المراحل التنفيذية

| المرحلة | الاسم | الهدف | المخرج النهائي |
| --- | --- | --- | --- |
| ٠ | تثبيت الوضع الحالي | تأكيد أن الموجود يعمل | Baseline ثابت قبل التطوير |
| ١ | إعادة تعريف المعمارية | توثيق أن هناك AI واحد فقط | وثيقة ROADMAP-CORRECTION |
| ٢ | Safe Context Builder | تجهيز سياق آمن للـ AI | JSON summaries آمنة |
| ٣ | Admin Chat | شات داخلي فعلي | واجهة محادثة داخل الأدمن/البورتال |
| ٤ | Tool Orchestrator | استخدام الأدوات الموجودة | AI يشغل أدوات عبر السياسات |
| ٥ | Runtime Hardening | تقوية التنفيذ على السيرفر | Runtime منظم ويدعم versioning |
| ٦ | Tool Creation Flow | مناقشة وإنشاء أدوات | ToolBuildRequest/Proposal من الشات |
| ٧ | أول دورة أداة كاملة | إثبات المسار عمليًا | أداة واحدة تعمل end-to-end |
| ٨ | Reports من نفس الشات | تقارير تقنية ومبسطة | تقارير محفوظة ومراجعة |
| ٩ | Pilot داخلي كامل | تجربة على بيئات حقيقية | قرار جاهزية Telegram |
| ١٠ | Telegram Interface | واجهة خارجية لنفس AI | Bot مرتبط بالصلاحيات والسياق |
| ١١ | Telegram Pilot | اختبار خارجي آمن | تشغيل داخلي محدود |

المرحلة ٠ — تثبيت الوضع الحالي

الهدف:

تثبيت ما تم إنجازه قبل أي تعديل حتى لا يتم كسر أساس المشروع أو تكرار أعمال انتهت بالفعل.

المهام التنفيذية:

• تأكيد آخر commit محلي وعلى السيرفر.

• تأكيد تشغيل الخدمات الأساسية.

• اختبار Admin وPortal.

• اختبار Agent polling.

• اختبار Baseline scan.

• اختبار ToolRun إلى AgentJob.

• توثيق الأجزاء الجاهزة والأجزاء المؤجلة.

المخرجات:

• تقرير قصير بحالة المشروع الحالية.

• قائمة مكونات لا يجب المساس بها إلا عند الحاجة.

• نقطة انطلاق ثابتة للتطوير التالي.

معيار النجاح:

• كل الخدمات الأساسية active.

• Baseline scan يعمل.

• لا توجد migrations غير متوقعة.

• Admin وPortal يفتحان بدون أخطاء.

المرحلة ١ — إعادة تعريف المعمارية

الهدف:

تثبيت المفهوم الصحيح داخل وثائق المشروع: يوجد Admin AI Chatbot واحد فقط، والباقي مكونات تشغيلية وليست عقولًا مستقلة.

المهام التنفيذية:

• إنشاء أو تحديث وثيقة docs/ROADMAP-CORRECTION.md.

• توضيح دور كل مكون في المعمارية.

• تحديد أن Telegram لاحقًا واجهة لنفس الـ AI.

• تحديث أي مصطلحات داخل التوثيق تسبب لبسًا مثل AI Diagnostic مستقل أو AI Report مستقل.

المخرجات:

• وثيقة معمارية مختصرة ومعتمدة.

• إزالة الالتباس من الخطة القادمة.

• توحيد لغة الفريق عند تنفيذ المراحل التالية.

معيار النجاح:

• لا تظهر الخطة وكأن المشروع يحتوي على ثلاثة AI.

• كل وظائف التشخيص والأدوات والتقارير تندرج تحت Admin AI Chatbot.

المرحلة ٢ — تجهيز Safe Context Builder

الهدف:

تجهيز سياق آمن ومنظم يقرأه Admin AI Chatbot بدل الوصول إلى raw logs أو أسرار أو مخرجات خام.

المهام التنفيذية:

• بناء طبقة تجمع ملخصات السيرفر.

• تلخيص التطبيقات والدومينات والخدمات ومصادر اللوجات.

• تلخيص findings وreports وآخر baseline.

• إضافة قائمة available tools وrecent runs.

• منع raw logs وraw .env وcredentials وtokens.

المخرجات:

• server_summary.

• applications_summary.

• services_summary.

• domains_summary.

• log_sources_summary.

• findings_summary.

• risk_summary.

• available_tools.

• recent_runs.

معيار النجاح:

• السياق يكفي للـ AI لفهم الحالة.

• لا يحتوي السياق على أسرار.

• السياق محدود الحجم ومنظم وقابل للاختبار.

المرحلة ٣ — بناء شات الأدمن الداخلي

الهدف:

توفير واجهة محادثة داخل الأدمن أو البورتال يتعامل معها المستخدم مع Admin AI Chatbot مباشرة.

المهام التنفيذية:

• إنشاء Conversation Session.

• تخزين Message History.

• ربط الجلسة بالمستخدم والحساب والصلاحيات.

• السماح باختيار Server/Application.

• تحميل Safe Context حسب السيرفر المختار.

• تحديد صلاحيات Owner/Operator/Viewer.

المخرجات:

• صفحة شات داخلية.

• جلسات محادثة محفوظة.

• محادثة مربوطة بسيرفر أو تطبيق محدد.

• أساس عملي لكل المراحل التالية.

معيار النجاح:

• الأدمن يستطيع سؤال الشات عن حالة السيرفر.

• الشات يرد بناءً على Safe Context فقط.

• لا يتم تشغيل أدوات في هذه المرحلة إلا إذا تم ربط Orchestrator لاحقًا.

المرحلة ٤ — AI Tool Orchestrator

الهدف:

تمكين Admin AI Chatbot من استخدام الأدوات الموجودة حسب نوع المهمة مع الالتزام بالسياسات والصلاحيات.

المهام التنفيذية:

• تحليل طلب المستخدم لتحديد الحاجة إلى أداة.

• مطابقة الطلب مع available tools.

• عرض سبب اختيار الأداة.

• طلب موافقة عند الحاجة.

• التحقق من ToolPolicy وPlanTool وصلاحية المستخدم.

• إنشاء ToolRun ثم AgentJob.

• استقبال النتيجة وتفسيرها للمستخدم.

المخرجات:

• مسار تشغيل أداة من داخل الشات.

• نتيجة أداة تعود للـ AI.

• شرح بشري للنتيجة بدل raw output.

معيار النجاح:

• لا يتم تنفيذ shell حر.

• لا تعمل أداة غير مفعلة في الخطة.

• كل تشغيل موثق في ToolRun/AuditLog.

المرحلة ٥ — تقوية Runtime الداخلي على السيرفر

الهدف:

جعل Runtime/Agent على السيرفر ذراع تنفيذ موثوقًا ومنظمًا للأدوات التي يطلبها Admin AI Chatbot.

المهام التنفيذية:

• توثيق handlers الحالية.

• إضافة tool versioning.

• تحديد علاقة ToolDefinition في SaaS بالـ handler في Runtime.

• ضبط result ingestion.

• فحص توافق runtime مع الأدوات قبل التشغيل.

• تجهيز آلية تحديث runtime handlers لاحقًا.

المخرجات:

• Runtime أكثر وضوحًا واستقرارًا.

• ربط واضح بين التعريف والسياسة والتنفيذ.

• تقليل فشل الأدوات بسبب عدم وجود handler.

معيار النجاح:

• كل أداة يمكن معرفة هل runtime يدعمها أم لا.

• كل نتيجة تعود بتنسيق مفهوم وآمن.

• لا توجد أدوات تعمل خارج السياسة.

المرحلة ٦ — تمكين الشات بوت من مناقشة وإنشاء الأدوات

الهدف:

إدخال Tool Builder الحالي داخل تدفق الشات بحيث يناقش AI الحاجة إلى الأداة ثم يحولها إلى طلب ومقترح منظم.

المهام التنفيذية:

• مناقشة الحاجة إلى أداة جديدة.

• فحص هل توجد أداة حالية تكفي.

• تحديد نطاق الأداة وكونها read-only.

• تحديد المخرجات الآمنة.

• إنشاء ToolBuildRequest.

• إنشاء ToolBuildProposal.

• تسليم التنفيذ إلى Codex أو مطور.

• إضافة اختبارات ومراجعة أمان قبل التفعيل.

المخرجات:

• ToolBuildRequest من داخل الشات.

• ToolBuildProposal منظم.

• مسار مراجعة بشرية.

• تفعيل Pilot فقط بعد النجاح.

معيار النجاح:

• لا يتم إنشاء أداة عشوائية بدون مراجعة.

• لا يتم تفعيل أداة بدون handler واختبار.

• كل أداة جديدة تظل read-only في هذه المرحلة.

المرحلة ٧ — أول دورة أداة كاملة

الهدف:

اختبار المسار كاملًا على أداة واحدة أو أداتين فقط لإثبات أن الشات قادر على فهم الاحتياج وإدارة دورة الأداة حتى التشغيل.

المهام التنفيذية:

• اختيار أداة مناسبة كبداية.

• مناقشتها داخل الشات.

• إنشاء ToolBuildRequest وToolBuildProposal.

• تنفيذها بواسطة Codex أو مطور.

• اختبارها محليًا وعلى السيرفر.

• مراجعة الأمان.

• تفعيلها للـ pilot.

• تشغيلها من الشات وشرح نتيجتها.

المخرجات:

• أداة واحدة تعمل end-to-end.

• توثيق دورة الأداة كاملة.

• تثبيت شكل التنفيذ اللاحق لباقي الأدوات.

معيار النجاح:

• الأداة تعمل من الشات.

• النتيجة تعود للـ AI.

• الـ AI يشرح النتيجة بلغة بشرية.

• لا توجد بيانات حساسة في المخرجات.

أدوات مناسبة لأول دورة

• Laravel Log Health

• Apache 5xx Summary

• Supervisor Summary

• Queue Workers Summary

• Laravel Env Sanity

السيرفر المقترح لهذه المرحلة: سيرفر إنفي أو سيرفر Laravel/Apache/cPanel مشابه، لأنه يمثل نوعًا مهمًا من بيئات العملاء التجاريين.

المرحلة ٨ — التقارير من داخل نفس الشات بوت

الهدف:

تحويل التقارير إلى قدرة داخل Admin AI Chatbot، وليست AI مستقل، بحيث يستطيع إنتاج تقرير تقني مفصل أو تقرير مبسط للعميل.

المهام التنفيذية:

• استخدام Reports foundation الموجود.

• إضافة report templates.

• تمكين AI من بناء sections.

• إتاحة مراجعة التقرير قبل الحفظ.

• حفظ التقرير داخل النظام.

• توليد نسختين: تقنية ومبسطة.

المخرجات:

• تقرير تقني مفصل.

• تقرير مبسط للعميل.

• أقسام محفوظة ومراجعة.

• صياغة مفهومة وغير حساسة.

معيار النجاح:

• التقرير لا يحتوي raw logs أو أسرار.

• التقرير الفني مفيد للمطورين.

• التقرير المبسط مفهوم للعميل غير التقني.

المرحلة ٩ — Pilot داخلي كامل

الهدف:

تشغيل النظام داخليًا على أكثر من بيئة حقيقية قبل فتح Telegram.

المهام التنفيذية:

• اختبار Debian/Nginx/Opt على سيرفر Matrix/Siyaaq.

• اختبار Laravel/Apache/cPanel على إنفي أو بديل.

• اختبار Laravel/Nginx عند الحاجة.

• قياس جودة اختيار الأدوات.

• قياس جودة التقارير.

• قياس أمان المخرجات.

• تقييم استقرار runtime.

المخرجات:

• تقرير Pilot داخلي.

• قائمة تحسينات قبل Telegram.

• قرار جاهزية Telegram.

معيار النجاح:

• الشات يفهم السيرفرات الحقيقية.

• الأدوات تعمل بثبات.

• النتائج آمنة.

• التقارير مفهومة.

المرحلة ١٠ — تجهيز Telegram كواجهة خارجية لنفس الـ AI

الهدف:

فتح نفس Admin AI Chatbot من خلال Telegram Bot بدون بناء منطق مستقل أو AI منفصل.

المهام التنفيذية:

• ربط Telegram chat بالمستخدم والحساب.

• تطبيق نفس الصلاحيات.

• اختيار السيرفر من Telegram.

• إرسال الرسائل لنفس AI Orchestrator.

• استخدام نفس Safe Context.

• استخدام نفس ToolPolicy وToolRun وAgentJob.

• إرجاع النتائج بصيغة مناسبة لتليجرام.

المخرجات:

• Telegram Bot متصل بنفس الشات بوت.

• أوامر أولية آمنة.

• تشغيل محدود في private chat.

معيار النجاح:

• لا group diagnostics في البداية.

• لا raw logs.

• لا raw env.

• لا تشغيل أدوات حساسة بدون approval.

• نفس قواعد الأدمن تطبق على Telegram.

أوامر Telegram المقترحة للبداية

/start

/help

/servers

/select_server

/status

/diagnose

/report

/cancel

المرحلة ١١ — Telegram Pilot

الهدف:

اختبار Telegram مع مستخدم داخلي فقط قبل أي استخدام أوسع.

المهام التنفيذية:

• السؤال عن حالة السيرفر.

• طلب تشخيص مشكلة.

• طلب تشغيل أداة read-only.

• طلب تقرير مبسط.

• طلب تقرير تقني.

• اختبار عدم وجود صلاحية.

• اختبار طلب خطير والتأكد من رفضه.

• اختبار طلب raw logs والتأكد من عدم عرضها.

المخرجات:

• نتيجة اختبار Telegram Pilot.

• قائمة مشاكل واجهة Telegram.

• قرار الانتقال لاستخدام أوسع أو استمرار التحسين.

معيار النجاح:

• Telegram يستخدم نفس AI ونفس السياسات.

• كل الردود آمنة ومفهومة.

• لا توجد قناة التفاف على صلاحيات الأدمن.

٦. القيود الأمنية الثابتة

• لا raw .env.

• لا raw logs.

• لا credentials.

• لا tokens.

• لا shell حر.

• لا destructive actions.

• لا remediation في هذه المرحلة.

• لا direct AgentJob من Telegram.

• لا تشغيل أداة خارج ToolPolicy.

• لا عرض نتائج خام طويلة للمستخدم النهائي.

• كل نتيجة يجب أن تمر عبر تلخيص آمن قبل عرضها.

٧. الترتيب العملي للأولوية القادمة

الأولوية التنفيذية المباشرة ليست Telegram، بل تجهيز المسار الداخلي أولًا. الترتيب العملي المقترح:

• 1. تثبيت الوضع الحالي.

• 2. توثيق المعمارية المصححة.

• 3. بناء Safe Context Builder.

• 4. إنشاء Admin Chat داخلي.

• 5. ربط Tool Orchestrator.

• 6. اختبار تشغيل أداة موجودة من الشات.

• 7. إدخال Tool Builder داخل الشات.

• 8. تنفيذ أول دورة أداة كاملة.

• 9. إضافة التقارير من نفس الشات.

• 10. Pilot داخلي.

• 11. فتح Telegram لنفس AI.

٨. الخلاصة النهائية

خطة تصحيح المسار لا تهدم أي شيء تم إنجازه. هي تعيد ترتيب المشروع حول فكرة واحدة: AI واحد داخل شات الأدمن يستخدم Tool Registry وRuntime الموجودين، يناقش الاحتياجات، ينشئ الأدوات، يختبرها، يشغلها، يفسر النتائج، وينشئ التقارير، ثم يتم فتح نفس العقل لاحقًا من Telegram.

بهذا الشكل يكون المشروع قد حافظ على كل ما تم إنجازه، مع تحويله من Scanner يجمع بيانات إلى منتج تشخيص ذكي يمكن استخدامه داخليًا ثم خارجيًا بشكل آمن ومنظم.

ملحق — مصطلحات ثابتة داخل الخطة

| المصطلح | المعنى المعتمد |
| --- | --- |
| Admin AI Chatbot | العقل الوحيد داخل النظام، ويعمل من خلال شات الأدمن/البورتال. |
| Safe Context | ملخص آمن من بيانات السيرفر يقرأه الـ AI بدون أسرار أو raw logs. |
| Tool Registry | قاعدة تعريفات الأدوات داخل المنصة. |
| Tool Runtime / Agent | المكون الموجود على السيرفر لتنفيذ الأدوات وإرجاع النتائج. |
| Tool Orchestrator | المسار الذي يربط طلب AI بالأدوات والسياسات والتنفيذ. |
| Tool Builder Workflow | مسار مناقشة وإنشاء واختبار واعتماد أدوات جديدة. |
| Telegram Interface | واجهة خارجية لاحقة لنفس Admin AI Chatbot. |